** ПРОЕКТ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИНЗЕЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КрасногвардейскОГО районА оренбургской ОБЛАСТИ**

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

\_\_.\_\_.2018 № \_\_-п

с. Кинзелька

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области на 2019-2033 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года №1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов», Уставом муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области, Решение Совета депутатов муниципального образования Кинзельский сельсовет от 18.12.2013 № 30/1 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области», постановлением администрации муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области от 11.04.2014 г. № 28-п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области», постановлением администрации муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области от 26.11.2018 г. № 112-п «О разработке муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области на 2019-2033 годы»»:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области на 2019-2033 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования и подлежит размещению на портале муниципального образования в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета Г.Н. Работягов

Разослано: в дело, отдел архитектуры районной администрации, бухгалтеру, для обнародования, прокурору района

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Кинзельский сельсовет

Красногвардейского района

Оренбургской области

\_\_.\_\_.2018 № \_\_\_-п

**П Р О Г Р А М М А**

**КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИНЗЕЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

**КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**на 2019-2033 годы**

2018 г.

**Раздел 1. Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области на 2019-2033 годы |
| **Основание для разработки программы** | - Федеральный закон от 6 ноября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,  - Устав муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области,  - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года №1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов»,  - Решение Совета депутатов муниципального образования Кинзельский сельсовет от 18.12.2013 № 30/1 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области» |
| **Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение** | **Заказчик:** Администрация муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области, 461158, Оренбургская область, Красногвардейский район, село Кинзелька, улица Школьная 7а |
| **Цели и задачи программы** | **Цель программы** – Формирование благоприятной социальной среды путем предоставления полного спектра качественных социальных услуг населению.  **Задачи программы**:  а) обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением Кинзельского сельсовета объектов социальной инфраструктуры;  б) обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;  в)обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;  г) обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;  д) обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| **Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры** | Сохранение фактической обеспеченности  дошкольными образовательными учреждениями на уровне 100% от норматива;  Сохранение фактической обеспеченности  учреждениями общего образования детей на уровне 100% от норматива;  Сохранение фактической обеспеченности  библиотеками на уровне 100% от норматива;  Сохранение фактической обеспеченности  культурно-досугового типа на уровне 100% от норматива;  Сохранение фактической обеспеченности  спортивными залами на уровне 100% от норматива;  Сохранение фактической обеспеченности  плоскостными спортивными сооружениями на уровне 100% от норматива. |
| **Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры** | Мероприятия программы (инвестиционные проекты) направлены на развитие объектов социальной инфраструктуры по направлениям:  **1. Образование**  1.1 Строительство детского сада на 74 места  **2. Здравоохранение**  2.1. Пополнение и обновление материально-технической базы  **3. Культура и искусство**  3.1.Строительство СДК на 360 посадочных мест  3.2. Пополнение фонда библиотек  **4. Спорт**  4.1 Строительство спортивного комплекса на 40 мест |
| **Срок и этапы реализации программы** | Программа разрабатывается на срок действия  генерального плана МО Кинзельский сельсовет до 2033 года включительно, с разбивкой по годам |
| **Объемы и источники финансирования программы** | Финансирование мероприятий Программы  планируется осуществить за счет средств  бюджета муниципального образования Кинзельский сельсовет в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом сельсовета, с возможностью привлечения по отдельным мероприятиям Программы финансирования из федерального бюджета, областного бюджета, а также внебюджетных средств (средств частных инвесторов). Общий объем финансирования Программы (прогнозный вариант) – 2,810 млн. руб. |
| **Ожидаемые результаты реализации программы** | Основными результатами реализации  Программы к 2033 году станут:  - достижение нормативного уровня  обеспеченности объектами социальной  инфраструктуры;  - достижение нормативного уровня доступности  объектов социальной инфраструктуры для  населения;  - обеспечение поступления детей в возрасте с  1,5 лет в дошкольные образовательные  учреждения |

**Раздел 2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры**

**2.1 Описание социально-экономического состояния муниципального образования, сведения о градостроительной деятельности на территории муниципального образования Кинзельский сельсовет.**

Уровень социально-экономического развития муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области (далее – Кинзельский сельсовет) оценен демографическими показателями, показателями занятости населения и рынка труда, наличием объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения.

По состоянию на 01.01.2018 года численность населения муниципального образования Кинзельский сельсовет составляла 1141 человек. Численность населения по населенным пунктам, входящих в состав муниципального образования Кинзельский сельсовет: с. Кинзелька – 731 человек, с. Вознесенка – 243 человека, п. Степной – 147 человек, п. Александровка – 19 человек, д. Петропавловка – 1 человек.

Общей стратегической целью социально-экономического развития поселения на прогнозный период является обеспечение повышения уровня и качества жизни населения, приток инвестиций в экономику муниципального образования, что обеспечит создание современных производств на его территории, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания в Кинзельском сельсовете по некоторым показателям и в ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей населения. Имеют место диспропорции в состоянии и темпах роста отдельных её отраслей, выражающиеся в отставании здравоохранения, предприятий общественного питания, бытового обслуживания.

Одним из критериев оценки качества жизни населения является наличие и уровень обеспеченности объектами социального и культурно-бытового обслуживания, качество предоставляемых объектами услуг.

Обеспеченность населения объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения проведена в следующих областях: образование, здравоохранение, социальное обслуживание, культура, физическая культура и массовый спорт.

***Сведения о градостроительной деятельности на территории муниципального образования***

В целях комплексного развития территории муниципального образования Кинзельский сельсовет осуществляются следующие мероприятия в области градостроительной деятельности:

- определение механизмов реализации мероприятий, предусмотренных генеральным планом муниципального образования Кинзельский сельсовет;

- правила землепользования и застройки территории муниципального образования Кинзельский сельсовет приведены в соответствие с генеральным планом и градостроительными требованиями;

- разработка проектов планировки и проектов межевания планировочных элементов сельского поселения.

**2.2 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры муниципального образования Кинзельский сельсовет, сложившийся уровень обеспеченности населения услугами в сферах образования, физической культуры и спорта, здравоохранения, культуры (в т. ч. с учетом прогнозируемого спроса на услуги социальной инфраструктуры)**

***Образование.*** Сеть образовательных учреждений Кинзельского сельсовета представлена 2-мя образовательными учреждениями: дошкольном образовательным учреждением детским садом вместимостью 47 мест (в настоящее время воспитывается 38 детей) и общеобразовательной школой вместимостью 320 мест (в настоящее время обучается 115 человек). Обеспеченность населения образовательными учреждениями соответствует нормативам обеспеченности и достаточна для полноценного обеспечения населения образовательными услугами.

Школа Кинзельского сельсовета загружена лишь на 36 %, т.е. не загружена на полную проектную мощность. Кроме того, наблюдается сокращение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях. Поэтому даже при росте населения на проектный срок, потребность в школьных местах будет обеспечена. Здание школы было введено в эксплуатацию более 40 лет назад. Согласно СТП района необходимо провести капитальный ремонт данного объекта.

В связи с повышением рождаемости появилась необходимость и проектом предлагается реконструкция детского сада в с. Кинзелька с доведением до необходимой мощности на 74 мест. В настоящее время проведена реконструкция детского сада с доведением мощности до 47 мест.

***Культура.*** На территории Кинзельского сельсовета действует четыре культурно-просветительных учреждения, проектной мощностью 250 посадочных мест, фактическая загруженность составляет 250 мест, соответствует 100 %.

Библиотеки имеются только в с. Кинзелька (расположена в здании СДК) и с. Вознесенка. Цель библиотеки - организация библиотечного обслуживания населения. Общий библиотечный фонд поселения составляет 9900 единиц. Загруженность – 100 %. Перспективное строительство объектов культуры не планируется, объекты, находящиеся в стадии реконструкции не имеются.

Кинзельский сельсовет достаточно обеспечен учреждениями культуры и искусств, но здание и оборудование морально устарело. Поэтому предлагается реконструкция Дома культуры в с. Кинзелька.

Необходимо пополнение фонда существующих библиотек специальной, детской и учебной литературой, а также документами на различных носителях, в том числе обучающими и развлекательными программами и играми.

***Физическая культура и массовый спорт.***  На территории сельсовета действуют следующие объекты физической культуры и спорта: спортзал, хоккейная коробка, спортивная площадка, все они в с. Кинзелька. Их загруженность составляет 50 %.

Перспективное строительство объектов физической культуры не планируется, объекты, находящиеся в стадии реконструкции не имеются.

Таким образом, загруженность спортивных учреждений составляет 50%, поэтому при планируемом росте населения на расчетный срок спортивных учреждений будет достаточно, но необходимо их дооснащение и ремонт.

***Здравоохранение.*** В сфере здравоохранения на территории сельсовета работают два ФАПа. В настоящее время ФАП с. Кинзелька переведен в новое здание, ФАП с. Вознесенка так же переведен в новое здание, в котором организованы помещения. Процент загруженности медицинских учреждений составляет 50 %, поэтому при планируемом росте населения на расчетный срок учреждений здравоохранения будет достаточно, но необходимо их дооснащение.

Необходимо обновление и пополнение материально-технической базы учреждений здравоохранения. Муниципальные и коммерческие аптеки в сельсовете отсутствуют.

**2.3 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры, с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры**

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Для определения потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения на основании Нормативов градостроительного проектирования Кинзельского сельсовета, утвержденных решением Совета депутатов Кинзельский сельсовета от 26 декабря 2014 г. № 40/1, были произведены расчеты показателей на расчетный срок.

*Обеспечение объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения МО Кинзельский сельсовет:*

*Таблица1. Нормативная потребность в объектах социальной сферы*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Единица измерения** | **Существующая мощность** | **Нормативная потребность на расчетный срок (2033 г.)** | **Дефицит на расчетный срок (2033 г.)** |
| Детское дошкольное учреждение | мест | 35 | 74 | 27  (реконструкция проведена. Мощность 47 мест) |
| Клубы или учреждения клубного типа | посадочных мест | 190 | 360 | 170  (реконструкция предусмотрена) |
| Библиотеки | единиц хранения | 9900 | 9935 | 35 |
| ФАП | посещений в день | 50 | 50 | (реконструкция проведена) |
| Аптека | объект | 0 | 1 | 1 |
| Спортивные сооружения | пропускная способность | 1659м2 | 8402 | - |
| Объекты торговли | м2 торговой площади | 162 | 162 | - |

**2.4 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения**

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области разработана на основании и с учётом следующих правовых актов:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ.

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

3. Постановление администрации Кинзельского сельсовета от 09.11.2018 № 108-п «О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования Кинзельский сельсовет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

4. Генеральный план муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области, утвержденный решением Совета депутатов от 18.12.2013 № 30/1.

5. Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области, утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области № 40/1 от 26.12.2014 г

Реализация мероприятий настоящей программы позволит обеспечить развитие социальной инфраструктуры Кинзельского сельсовета, повысить уровень жизни населения, сократить миграционный отток квалифицированных трудовых ресурсах.

Программный метод, а именно разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры Кинзельского сельсовета Красногвардейского района на 2017-2030 годы, требуется для утверждения перечня планируемых к строительству и нуждающихся в реконструкции и ремонте социальных объектов, расположенных на территории сельского поселения, а также для определения объема и порядка финансирования данных работ за счет дополнительных поступлений.

**Раздел 3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования Кинзельскийсельсовет**

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области на 2017-2030 годы разрабатывается на основании генерального плана Кинзельского сельсовета и включает в себя мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, которые предусмотрены соответственно муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития Красногвардейского района, планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития поселения, проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Для достижения цели Программы и выполнении поставленных задач запланированы следующие мероприятия (инвестиционные проекты) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Кинзельского сельсовета Красногвардейского района:

1) Проектирование, строительство здания СДК на 360 мест - планировочный квартал 56:14:0401001 ул. Школьная;

2) Пополнение фонда библиотек;

3) Проектирование, строительство здания детского сада на 74 места - планировочный квартал 56:14:0401001 ул.Рабочая;

4) Проектирование, строительство спортивного комплекса на 40 мест - планировочный квартал 56:14:0401001 ул. Школьная;

5) Пополнение и обновление материально-технической базы.

Перечень планируемых мероприятий объектов социальной инфраструктуры, местного значения представлен в Таблице 2 «Оценка объемов и источников финансирования мероприятий».

**Раздел 4. Оценка объемов и источники финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования Кинзельский сельсовет**

Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, включенные в настоящую Программу, реализуются в отношении объектов местного значения и финансируются из бюджета сельского поселения, бюджета района, а также за счет внебюджетных источников в рамках договоров о развитии застроенных территорий, договоров о комплексном освоении территории, инвестиционных программ и иных договоров, предусматривающих обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

По мероприятиям, объемы финансирования по которым не утверждены или оценка не производилась, применен расчетный способ на основании укрупненных нормативов цен строительства для объектов образования, культуры и физической культуры и массового спорта.

Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры планируется реализовывать с привлечением субсидий из федерального, областного бюджета, а также из внебюджетных источников, частных инвестиций.

**Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | | Год, сумма тыс. рублей | | | | | | | | | | 2024-2033 | |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| Учреждения культуры и искусства | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проектирование, строительство здания СДК на 360 мест - планировочный квартал 56:14:0401001 ул. Школьная | Всего, в том числе: | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 238 | |
| областной бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | \* | |
| местный бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | \* | |
| 1.2 | Пополнение фонда библиотек | Всего, в том числе: | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 11 | |
| областной бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | \* | |
| местный бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | \* | |
| Учреждения образования | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Проектирование, строительство здания детского сада на 74 места - планировочный квартал 56:14:0401001 ул.Рабочая | Всего, в том числе: | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 711 | |
| областной бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | \* | |
| местный бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | \* | |
| Учреждения физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Проектирование, строительство спортивного комплекса на 40 мест - планировочный квартал 56:14:0401001 ул. Школьная | Всего, в том числе: | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1800 | |
| областной бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | \* | |
| местный бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | \* | |
| Здравоохранение | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Пополнение и обновление материально-технической базы | Всего, в том числе: | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 50 | |
| областной бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | \* | |
| местный бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | \* | |
| Объемы и источники финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Объемы и источники финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения. | Всего, в том числе: | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2810 | |
| областной бюджет | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | \* | |
| местный бюджет | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | \* | |

**Раздел 5. Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование индикатора** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024-2033** | | |
| **Образование** | | | | | | | | |
| Уровень фактической обеспеченности учреждениями общего образования детей, % от норматива | 277 | 276 | 275 | 274 | 273 | 270 | | |
| Уровень фактической обеспеченности учреждениями дошкольного образования детей, % от норматива | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 115 | | |
| **Здравоохранение** | | | | | | | |
| Уровень фактической обеспеченности услугами ФАП | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| **Физическая культура и массовый спорт** | | | | | | | | |
| Уровень фактической обеспеченности спортивными залами, % от норматива | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| Уровень фактической обеспеченности бассейнами, % от норматива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями, % от норматива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Культура** | | | | | | |
| Уровень фактической обеспеченности библиотеками, % от норматива | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| Уровень обеспеченности детскими школами искусств, % от норматива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Уровень обеспеченности кинотеатрами, киноустановками, % от норматива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | |
| Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа, % от норматива | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |

**Раздел 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельсовета.**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятий, инвестиционных проектов** | **Краткое описание мероприятий, инвестиционных проектов** |  | **Ожидаемые результаты (целевые индикаторы)** | | | | | | | **Ответственные исполнители** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024-2033** | |  |
| Уровень фактической обеспеченности учреждениями общего образования детей, % от норматива | | 277 | 276 | 275 | 274 | 273 | 270 | | Районный отдел образования |
| 1 | Реконструкция учреждений образования | Главная цель - обеспечение нормативного соответствия и надежность функционирования учреждений образования |
| Уровень фактической обеспеченности учреждениями дошкольного образования детей, % от норматива | | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 115 | |
| 2 | реконструкция учреждений здравоохранения | Главная цель - обеспечение нормативного соответствия и надежность функционирования учреждений здравоохранения | Уровень фактической обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями, % от норматива | | 56 | 57 | 57 | 58 | 60 | 66 | | ГБУЗ «Красногвардейская районная больница» |
| 3 | реконструкция объектов культуры | Главная цель - обеспечение нормативного соответствия и надежность функционирования объектов культуры | Уровень фактической обеспеченности библиотеками, % от норматива | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Отдел культуры, Администрация МО Красногвардейский район |
| Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа, % от норматива | | 160 | 158 | 156 | 154 | 152 | 150 | | Отдел культуры, Администрация МО Красногвардейский район |

**Раздел 7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы**

Для более качественного функционирования обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры на протяжении срока действия программы необходимо проводить корректировку Генерального плана сельского поселения и Правил землепользования и застройки МО Кинзельский сельсовет, своевременно вносить изменения в нормативы градостроительного проектирования на основании постоянного мониторинга изменений регионального и федерального законодательства.

Участвовать в областных и муниципальных целевых программах, реализация которых предусмотрена в среднесрочной перспективе.

Необходимо принятие муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок предоставления средств, необходимых для реализации программных мероприятий. Целесообразно принятие муниципальных программ либо внесение изменений в существующие муниципальные программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения Кинзельского сельсовета.